Scrum-palaverimuistio 12.2.2026

Täytetään jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

# Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Ryhmän numero | 5 |
| Jäsenet (nimet) | Samu Lyhty, Martin Negin, Elin Tikkanen |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/repositories |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/projects/3 |

# Aikataulu

| # Päivämäärä | # Kellonaika ja kesto | # Sprintti | # Tyyppi | # Osallistujat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2.2026 | 19.00 - 20.45 (1h 45min) | 5 | Daily | Kaikki |

# Muistio

Käytiin läpi, mitä kaikki ovat tehneet. Martin oli tehnyt töitä karttaongelmien parissa ja ne on nyt ratkaistu. Kartoissa on siirrytty OpenStreetMappiin. Samu on työstänyt kalenterin API-kutsuja ja muita toiminnallisuuksia. Elin kertoi lemmikkiprofiileista.

Notifikaatiot: Martin on rakentanut niihin jo sovelluksessa valmiuden. Backendiin ei kuitenkaan ole tehty vielä mitään.

Keskusteltiin videosta ja sovelluskauppoihin julkaisusta. Apple Storeen julkaisu on haastavampaa. Julkaisua varten meidän täytyy tehdä tietosuojaselosteet. Pitää kertoa miten kerätään tietoja ja mihin tarkoitukseen jne. Tietosuojaselosteen tekoon voidaan hyödyntää tekoälyä.

Lemmikin jaon suhteen backend valmis, frontend puuttuu. Martin ottaa sen työn alle.

Samu alkaa työstämään notifikaatioita seuraavaksi.

Tarkasteltiin kanban-taulua tarkemmin. Elinin seuraava tehtävä on lemmikkikuvan lisäys.

Keskusteltiin matematiikan osion posterista. Muisteltiin, oliko kaavioihin minimimäärää. Mietitään tätä tarkemmin myöhemmässä palaverissa.

Työstettiin yhdessä LTS:aa. Käytiin läpi Raijan kommentit ja tehtiin lisäykset.

Sovittiin seuraava palaveri sunnuntaille klo 17.