Scrum-palaverimuistio 25.1.2026

Täytetään jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Ryhmän numero | 5 |
| Jäsenet (nimet) | Samu Lyhty, Martin Negin, Elin Tikkanen |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/repositories |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/projects/3 |

Aikataulu

| Päivämäärä | Kellonaika ja kesto | Sprintti | Tyyppi | Osallistujat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1.2026 | 18-19 (1h) | 2 | Review & planning | Samu & Martin |

Muistio

Käytiin läpi kanban läpi sekä päivitettiin se ajan tasalle.

Selvitettiin miten linkin toiminta sub-userin rekisteröitymisessä toimii.

Puhuttiin sovelluksen syvyydestä sekä käyttäjien linkitysten logiikasta ja päädyttiin että pohditaan tarkemmin paremmalla ajalla.

Puhuttiin sovelluksen alpha version julkaisusta kun reittien tallentaminen on implementoitu. (Mahdollistaisi aidon testaamisen)

Samu alkaa tekemään terveys osiota sekä backend että frontend puolella & tekee wireframe suunnitelman osiosta.

Martin alkaa tekemään Kartta osiota sekä backend että frontend puolella & selvittää version julkaisemista.