Scrum-palaverimuistio 29.1.2026

Täytetään jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Ryhmän numero | 5 |
| Jäsenet (nimet) | Samu Lyhty, Martin Negin, Elin Tikkanen |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/repositories |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/projects/3 |

Aikataulu

| Päivämäärä | Kellonaika ja kesto | Sprintti | Tyyppi | Osallistujat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1.2026 | 19-20.30 (1,5h) | 3 | Daily | Kaikki |

Muistio

Elin aloitti kertomalla, että GitHubissa odottaa pull request. Samu kertoi tehneensä paljon projektin eteen. Samu jakoi videon Discordissa terveys-osiosta. Martin kertoi karttatoiminnallisuuksista. Tietokantaan on lisätty uusi taulu datapisteitä varten.

Puhuttiin tyylityksistä. Selvitettiin erroria liittyen tyylityksiin ja ohjelman kaatumiseen puhelimessa.

Keskusteltiin aloitusnäytöstä, terveys-osiosta ja muistiinpanoista sekä niiden näyttämisestä korteissa. Mietittiin erilaisia vaihtoehtoja, joilla vältettäisiin se, että näppäimistö peittäisi muistiinpanolaatikon.

Heitettiin ilmoille ajatus push-ilmoituksista.  Palataan aiheeseen myöhemmin.

Tarkasteltiin kanban-taulua. Päivitettiin taulu ajan tasalle.

Päätettiin, että ei tässä vaiheessa tehdä mahdollisuutta käyttää sovellusta tabletilla tai tietokonesovelluksen kautta. Ei tehdä myöskään selainversiota. Nämä voi tehdä joskus tulevaisuudessa kurssin jälkeen, jos tulee tarve.

Keskusteltiin sub-user toiminnallisuudesta. Pohdittiin vaihtoehtoa, jossa lemmikin voisi lisätä tilille koodilla. Samu suunnittelee vaihtoehtoisen logiikan ja wirefrimen tälle toiminnallisuudelle. Mietittiin, että lemmikin profiiliin voi laittaa näkymän, josta voi hallinnoida, mitä tietoja lemmikistä jakaa alikäyttäjille. Vaihtoehtoisesti hallinnoinnin voisi tehdä asetukset-näkymästä. Jatketaan asian pohtimista myöhemmin.

Tehtiin yhdessä tämän viikon osa liiketoimintasuunnitelmasta. Päätettiin palaveri klo 20.30.