Scrum-palaverimuistio 22.1.2026

Täytetään jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Ryhmän numero | 5 |
| Jäsenet (nimet) | Samu Lyhty, Martin Negin, Elin Tikkanen |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/repositories |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/projects/3 |

Aikataulu

| Päivämäärä | Kellonaika ja kesto | Sprintti | Tyyppi | Osallistujat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1.2026 | 18-19.30 (1,5h) | 2 | Daily | Kaikki |

Muistio

Samu kertoi siitä, mitä oli tehnyt. Puhuttiin sub-user-toiminnallisuudesta. Päätettiin hankkia domain sähköpostilinkkien lähettämistä varten Martinin kautta. Martin laittoi domainin kuntoon. Domain on HTTPS-suojattu.

Keskusteltiin kuulumisista, töiden hakemisesta ja työharjoittelusta.

Täytettiin liiketoimintasuunnitelmaan tämän viikon asiat.

Keskusteltiin kanbanista ja toteutuneista tehtävistä. Kanban on ajan tasalla.

Suunniteltiin seuraavaa sprinttiä. Martin ja Samu miettivät sitä sunnuntain palaverissa tarkemmin.

Keskusteltiin käyttäjän id:n näkymisestä profiilissa ja tarpeesta esim. Support-viestien suhteen.

Sovittiin, että Samu suunnittelee terveys-ominaisuuksien Wireframen ensin ja toteuttaa sitten toiminnallisuuden. Sovittiin, että Martin alkaa kehittämään karttaominaisuuksia (lenkkien tallentaminen). Keskusteltiin siitä, pitääkö käyttäjällä olla mahdollisuus valita, että tallentuvatko reitit pelkästään offline-käyttöön vai tallentuuko ne oletuksena palvelimelle. Päätetään, että oletus on palvelimelle tallentaminen. Keskusteltiin synkronoinnista pilveen/paikallisesti. Jätetään asia hautumaan.