Scrum-palaverimuistio 6.1.-13.1.2026

Täytetään jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Ryhmän numero | 5 |
| Jäsenet (nimet) | Samu Lyhty, Martin Negin, Elin Tikkanen |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/repositories |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/projects/3 |

Aikataulu

| Päivämäärä | Kellonaika ja kesto | Sprintti | Tyyppi | Osallistujat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2026 | 19-20.30 (1,5h) | 0 | Daily (aloitus, ideointi) | Kaikki |
| 9.1.2026 | 18-19.30 (1,5h) | 0 | Daily (alkusuunnittelut) | Kaikki |
| 11.1.2026 | 19-21 (2h) | 0 | Daily | Samu ja Elin |
| 12.1.2026 | 18-19 (1h) | 1 | Daily | Kaikki |
| 13.1.2026 | 20.30–21.15 (45min) | 1 | Daily + Scrum review | Kaikki ja Jukka |

Alustus

Ensimmäiseen Scrum-reviewiin (13.1.) mennessä ryhmä tapasi 4 kertaa, sekä kerran juuri ennen Scrum reviewiä. Tehtävien ajankohtainen tilanne ja tehtävänjako löytyy GitHub Projects -sivulta (mitä on tehty, mitä suunnitellaan seuraavaksi).

Palaverit

6.1.2026

Tutustuimme muihin ryhmän jäseniin ja ideoimme projektia. Päätettiin tehdä projekti käyttäen Reactia.

Päädyttiin toteuttamaan idea lemmikkisovelluksesta, jossa kaikki lemmikkiin liittyvät tiedot olisivat yhdessä paikassa. Ideoitiin sovelluksen ominaisuuksia:

- Kartta

- Lemmikkiprofiili

- Käyttäjäprofiili

- Kalenteri

Keskusteltiin repositorioista ja siitä, tehdäänkö backend ja frontend samaan repositorioon vai erikseen. Päätettiin tehdä GitHub organisaation alle kaksi eri repositoria, front- ja backendille erikseen. Molempien tehtävät näkyvät kuitenkin myöhemmin samassa Kanban-taulussa (GitHub Projects).

Keskusteltiin käyttöliittymäsuunnitelmasta. Pohdittiin vaihtoehtoja (Canva, Figma, Moqups).

Sovittiin seuraavien palaverien ajankohdiksi perjantai 9.1. ja sunnuntai 11.1.

9.1.2026

Tarkasteltiin läpi Samun edellisenä päivänä suunnittelemaa arkkitehtuuria. Käytiin läpi, mitä GitHubiin on tähän mennessä tehty (GitHub organisaation luonti, repisitorioiden luonti). Tehtiin GitHub Projects kanban-taulu.

Keskusteltiin kurssilla annetusta Scrum-palaverimuistiosta. Todettiin muistiomalli työlääksi. Taulukkojen täyttämiseen menee enemmän aikaa ja vaivaa, kuin mitä siitä saa irti. Samat asiat on kuitenkin periaatteessa Kanban-taulussa, joten olisi turhaa kirjata asiat moneen kertaan uudelleen. Tehtävien perustelut ym. voidaan liittää tehtävien yhteyteen kanban-taulussa.

Keskusteltiin tietokannasta ja tarvittavista tauluista. Ryhmän jäsenet ovat tehneet aiempia ryhmätöitä toisissa ryhmissä. Verrattiin edellisten ryhmätöiden aikana tehtyjä tietokantoja ja pohdittiin, miten tällä kertaa kannattaa toimia ja mitä tauluja tarvitaan.

Varattiin aika Scrum reviewiin.

Keskusteltiin siitä, että Elin tekee alustavan aikataulun ja tavoitesuunnitelman projektille. Elinin ylläpitämään aikataulu- ja suunnitelmadokumenttiin pääsee tästä linkistä.

11.1.2026

Martin on kuumeessa. Sovitaan, että viedään asioita palaverin aikana eteenpäin parhaan tiedon mukaan ja käydään kaikki läpi Martinin kanssa, kun vointi paranee. Suunnitelmat voi muuttaa tarvittaessa jälkikäteen.

Käytiin läpi Elinin tekemää aikataulua. Aikataulu on osin tehty edellisen ryhmäprojektin aikataulun pohjalta. Hyväksyttiin alustava suunnitelma aikataulusta ja tavoitteista. Katsottiin läpi tämän viikon suunnitellut tehtävät.

Tehtiin yhdessä alustava tietokantakaavio. Alustettiin liiketoimintasuunnitelma-dokumentti. Sovittiin, että Elin tekee alustavan käyttöliittymäsuunnitelman.

12.1.2026

Kerrottiin ja näytettiin Martinille, mitä edellisenä päivänä tehtiin. Keskusteltiin sprinttien pituuksista. Päätettiin pitää sprintit 1 vk pituisina. Päätettiin, että jokaisesta tehtävästä (item) luodaan oma haara (branch).

Keskusteltiin tehtävänjaosta. Sovittiin, että jokaiselle tulee oma ominaisuus, jolle tehdään sekä backend että frontend. Alkuun sovittiin seuraavasti:

- Samu: käyttäjäominaisuudet

- Elin: lemmikkiprofiilit

- Martin: palvelinympäristön pystyyn rakentaminen

Keskusteltiin siitä, että ensin on hyvä tehdä backend, koska sen toimivuutta voi testata Postmanilla. Sen päälle on hepompi tehdä frontend.

Mietittiin alustavasti, että värimaailma voisi olla sininen. Sininen on yleisesti mielletty miellyttäväksi väriksi ja sen kanssa ei tulisi välttämättä ongelmia punaviher-värisokeuden kanssa. Päätettiin hyödyntää sovelluksessa Material Design 3 -kirjastoa.

Sovittiin pikainen tapaaminen vielä ennen varsinaista Scrum reviewiä.

13.1.2026

Ennen Jukan Scrum reviewiä käytiin läpi, että mitä näytetään Jukalle. Käytiin nopeasti läpi Elinin tekemä alustava käyttöliittymäsuunnitelma. Tarkasteltiin kanban-taulua.

Scrum reviewissä esiteltiin projektin idea, tämänhetkinen tilanne ja suunnitelmat Jukalle. Todettiin, että ryhmä on hyvässä vaiheessa. Odotukset ovat korkealla.

Scrum reviewin jälkeen juteltiin vielä pikaisesti siitä, että Martin ottaa omaksi ominaisuudeksi kartta-asiat. Keskusteltiin Maplibre-kirjastosta ja siitä, halutaanko karttaan offline-käyttömahdollisuutta. Päätettiin, että kartan online-mode on varsinainen ominaisuus, joka halutaan ehdottomasti mukaan, mutta offline-käyttöä voidaan miettiä myöhemmin. Sitä voidaan pitää lisäominaisuutena, joka lisätään, jos on aikaa ja halua tehdä.

Sovittiin seuraavien palaverien ajankohdiksi to 15.1. ja su 18.1.