Scrum-palaverimuistio 1.2.2026

Täytetään jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Ryhmän numero | 5 |
| Jäsenet (nimet) | Samu Lyhty, Martin Negin, Elin Tikkanen |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/repositories |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/projects/3 |

Aikataulu

| Päivämäärä | Kellonaika ja kesto | Sprintti | Tyyppi | Osallistujat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2026 | 19-20 (1h) | 3 | Daily | Kaikki |

Muistio

Käytiin läpi, mitä on tehty. Samu kertoi työstäneensä logiikkaa lemmikkien jakamisesta käyttäjien välillä. Ehdotetaan alikäyttäjän (sub-user) -toiminnallisuuden poistamista ja korvaamista lemmikinjakokoodilla. Hyväksytään ehdotus. Martin muistutti, että Samu voisi lisätä pohdinnot taskina myös kanban-tauluun.

Elin kertoi lemmikkiprofiilien edistymisestä. Lemmikit-näkymä toimii, mutta yksittäisen lemmikin profiilille navigoimisessa on ongelmia.

Martin on työskennellyt karttojen parissa. Keskusteltiin kaatumisongelmista, kun karttanäkymän avaa.

Palattiin keskustelemaan lemmikkiprofiilien ongelmista ja ongelmankorjauksesta.

Käytiin läpi Kanban-taulun tilanne. Taulu päivitettiin ajan tasalle.

Päivitettiin käyttäjätarinaa.

Keskusteltiin sunnuntai-palavereista ja siitä, voisiko ne jättää pois. Vaihtoehtoina olisi jättää palaverit kokonaan pois tai esim. Sunnuntaisin tai perjantaina/lauantaina kirjoittaa discord-kanavalle viestin siitä, mitä kaikkea on saatu aikaan sprintin aikana ja mitä aikoo tehdä seuraavan sprintin aikana. Kokeillaan viestin kirjoittamista seuraavan sprintin ajan.

Keskusteltiin seuraavan palaverin ajankohdasta ja muista aikatauluista. Keskusteltiin seuraavan sprintin tavoitteista.

Keskusteltiin matematiikan osuudesta kurssissa.