Scrum-palaverimuistio 4.2.2026

Täytetään jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Ryhmän numero | 5 |
| Jäsenet (nimet) | Samu Lyhty, Martin Negin, Elin Tikkanen |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/repositories |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/projects/3 |

Aikataulu

| Päivämäärä | Kellonaika ja kesto | Sprintti | Tyyppi | Osallistujat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2026 | 17.30-19.30 (2 h) | 4 | Daily | Kaikki |

Muistio

Käytiin alkuun läpi kuulumiset.

Täytettiin liiketoimintasuunnitelmaan strategisen suunnittelun ja vision osat.

Keskusteltiin seuraavista tavoitteista ja tehtävänjaosta. Samu ottaa työn alle kalenteritoiminnot. Elin jatkaa lemmikkiprofiilien parissa ja Martin jatkaa karttatoimintoja.

Käytiin läpi, mitä tähän mennessä on tehty. Lemmikkien jakaminen koodilla on edistynyt hyvin. Muutoksia on tehty backendiin ja tietokantaan. Lemmikinjakokoodi on nykytilanteessa pitkä. Mietittiin ratkaisuja koodin lyhentämiseksi.

Keskusteltiin palvelimesta, logeista ja niiden tarkastelusta. Martin näytti esimerkin.