Scrum-palaverimuistio 9.2.2026

Täytetään jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

# Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Ryhmän numero | 5 |
| Jäsenet (nimet) | Samu Lyhty, Martin Negin, Elin Tikkanen |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/repositories |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/R5-App/projects/3 |

# Aikataulu

| # Päivämäärä | # Kellonaika ja kesto | # Sprintti | # Tyyppi | # Osallistujat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.2026 | 18.00 - 18.45 (45 min) | 5 | Daily | Kaikki |
| 9.2.2026 | 18.45 - 19.00 (15 min) | 5 | Scrum Review | Kaikki + Jukka ja Juha-Matti |
| 9.2.2026 | 19.00 - 19.45 (45 min) | 5 | Daily (jatkuu) | Kaikki |

# Muistio

Palaveri aloitettiin keskustelemalla pull requestin konfliktista. Selvitettiin konflikti.

Keskusteltiin tulevasta Scrum Reviewstä ja siitä, että Juha-Matti saattaa olla osallisena. Valittiin, mitä näytetään Scrum Reviewissä. Keskusteltiin kaavion näyttämisestä.

Keskusteltiin kuulumisista.

Sovelluksen kartta kaatui Samun puhelimessa. Selvitettiin ongelmaa. Karttaa ei saatu vieläkään avautumaan. Kartan kaatuminen jatkui. Päätettiin ottaa demovideo opettajalle ilman karttaa tältä erää. Samu kuvasi demovideon.

Keskusteltiin valokuvien lisäämisestä ja uuden taulun luomisesta. Martin kertoi logiikasta, miten kannattaisi tehdä. Tallennuksen yhteydessä palvelin nimeäisi tiedoston uudelleen johonkin satunnaiseen koodimuodoon ja tallentaa sen tiedoston nimen tietokantaan. Sovelluksessa kuvalle olisi valmis reitti. Jolloin tietokannassa olisi petId ja kuvan nimi, millä sen löytää palvelimelta. Tiedoston uudelleen nimeäminen on turvallisuustekijä. Kuvan latauksessa voidaan varautua myös mahdollisesti kuvan mukana levitettävien haittakoodien varalle. Keskusteltiin, että käyttäjä voisi myös ladata avatarin. Martin ehdotti, että tiedostot voisi tauluun nimetä uudelleen esim:

- user avatar = u[id].png tai jpg

- pet avatar = p[id].png tai jpg

Keskusteltiin Apple Storen ja Play kaupan järjestelyistä. Mietittiin, että maksetaanko me ensin ja koulu sitten meille vai miten. Päätettiin kysyä opettajalta.

Scrum Review

Keskusteltiin lyhyesti kuulumisista.

Katsottiin läpi Samun aiemmin kuvaama demo. Ensin katsottiin läpi alikäyttäjäominaisuudet, käyttäjän profiilisivu, ja terveyssivu (käynnit, lääkitykset, rokotukset, paino). Sitten Samu näytti painonhallinnan graafia ja kalenteria. Tarkasteltiin sovelluksen asetuksia. Martin esitteli lenkkihistoriaa.

Keskusteltiin Apple Storesta ja Play kaupasta. Oltiin sovittu aiemmin, että meidän ryhmä tekee siitä tosiaan esityksen ja koulu maksaa sertifikaatit tms. Martin kertoi, kuinka React Nativen osalta on hieman enemmän kommervenkkeja verrattuna androidin natiivisovelluksiin. Keskusteltiin maksujärjestelyistä. Jukka selvittää, voiko koulu ostaa suoraan krediitit, jolla sen saa tehtyä. Tutkitaan asiaa lisää ja laitetaan viestiä Jukalle.

Tarkasteltiin kanban-taulua ja nykyistä sprinttiä.

Samu näytti Postmanin ja rajapintakutsut. Martin kertoi, että kartan rajapintakutsut puuttuvat vielä. Samu kertoi lemmikin jakamisesta ja siitä, että jakaminen on vielä kehityksen alla.

Keskusteltiin alikäyttäjäominaisuudesta ja siitä, kuinka toiminnallisuus on muuttunut kehityksen myötä ja tullut rakennettua periaatteessa uudelleen.

Juha-Matti mietti, että jos keksitään jotain, mitä voi laskea, niin voidaan kehitellä niitä sitten.

Daily (jatkuu)

Palattiin avatarien pariin. Luotiin palvelimelle kuvia varten uusi taulu (images).

Keskusteltiin tietosuojasta ja GDPR:stä sekä taulujen riippuvuuksista.

Keskusteltiin alan kesätöistä ja harjoitteluista.

Palattiin keskustelemaan tietokannoista ja foreign-keystä ja tekoälyn hyödyntämisestä, jos on ongelmia.

Jatketaan tehtävien tekoa suunnitelmien mukaan. Kaikki tietävät, mitä tehdä seuraavaksi.